附件1

市民广场（暂定名）基本情况介绍

# 一、项目基本概况

市民广场规划选址在现老二中原址（苏宁广场南侧），西至文苑巷，东至二中巷（拟建东昌路南延），东西长 166米，南北长196米，总面积32910 平方米，地上部分为精品广场公园，地下部分为一层地下车库，建筑面积22485.02平方米，层高为3.7米，共有809个车位。广场定位为公共公益化，具有集散功能的城市客厅，市民休闲娱乐的好去处，梳理交通、展示城市形象的标志性场所（详见规划设计方案）。

二、项目进展情况

该设计方案已于2017年10月13日召开由各市直单位参与的征求意见会，并于2018年3月28日、10月11日两次上市规划局业务会审查。2018年11月2日组织了专家审查会（安徽省城乡规划设计院、安徽建筑大学、淮北市园林局、宿州市城乡规划局、宿州市规划编制处的专家），编制单位按照历次意见进行了修改，新方案取消了地下商业街和地上收费儿童娱乐城，增加了广场绿地面积，融入了海绵城市理念、地方文化（宿州八景和大运河），完成了专业的交通影响评价，做好了与苏宁广场的衔接。2019年1月16日，市城乡规划局业务会对方案进行了第三次审查后，又在地下车库顶板范围线之外区域增加乔木，培育大树；二是增加广场暖色，蓝色时光之河改为红色幸福飘带；三是将原广场“拂晓”雕塑按广场规模同比例复制安置于广场中（已修改的电子版可进入宿州市人民政府网站点击首页飘窗“市民广场（暂定名）有奖征名及规划设计修改建议意见启示”链接查看）。